2

	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2025/QĐ-UBND
	           Huế, ngày      tháng 12 năm 2025


	DỰ THẢO


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện 
và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ, báo cáo và quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách hàng năm, quyết toán vốn đầu tư 
dự án hoàn thành, quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định   

                         cư  trên địa bàn thành phố Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP của Chính phủ  quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; 

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng voón nhà nước ngoài đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 37/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ, báo cáo và quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách hàng năm, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư  trên địa bàn thành phố Huế

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày       tháng      năm 2025. Thay thế Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ, báo cáo và thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TVTU, TT.HĐND TP;

- Đoàn ĐBQH TP;

- Uỷ ban MTTQVN TP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL–Bộ Tư pháp;

- CT và các PCT UBND TP;

- Các thành viên UBND TP;

- HĐND các xã;

- Cơ quan Công báo TP;

- Cổng Thông tin điện tử TP;

- VP: CVP, các PCVP và các CV;

- Lưu: VT, XDCB.             

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH
Quy định thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ, báo cáo và quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách hàng năm, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư  trên địa bàn thành phố Huế

 (Kèm theo Quyết định số     /2025/QĐ-UBND

ngày      tháng      năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
 Quyết định này quy định một số nội dung về thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ, báo cáo và quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ ngân sách hàng năm, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư  trên địa bàn thành phố Huế.

2. Đối tượng áp dụng 

a) Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

b) Các Sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

d) Các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
3. Giải thích từ ngữ

a) Dự án sử dụng Vốn đầu tư công, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.
b) Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công, bao gồm: Dự án sử dụng vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước, dự án của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước; dự án sử dụng vốn vay do Chính phủ bảo lãnh theo Luật Quản lý nợ công; dự án của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; dự án sử dụng vốn nhà nước khác theo quy định pháp luật có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc chung 

Những nội dung khác không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định của Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (gọi tắt là Nghị định số 254/2025/NĐ-CP), Thông tư số 27/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng voón nhà nước ngoài đầu tư công (gọi tắt là Thông tư số 27/2025/TT-BTC), Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (gọi tắt là Thông tư số 37/2025/TT-BTC), Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (gọi tắt là Thông tư số 91/2025/TT-BTC) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Chương II

THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 
Điều 3. Biểu mẫu báo cáo

1. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 37/2025/TT-BTC.
2. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 91/2025/TT-BTC. 

Điều 4. Thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công định kỳ thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn do Kho bạc nhà nước khu vực thực hiện báo cáo

1. Đơn vị thực hiện báo cáo: Kho bạc Nhà nước khu vực. 
2. Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính.
3. Thời hạn báo cáo:
a) Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 11 của tháng báo cáo. Đối với báo cáo lũy kế thực tế thanh toán toán vốn đầu tư công 12 tháng, ước thanh toán 13 tháng, báo cáo trước ngày 12 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.

b) Báo cáo hàng năm (báo cáo 13 tháng): Trước ngày 20 tháng 2 năm sau năm kế hoạch.  

c) Báo cáo giữa kỳ trung hạn: Trước ngày 20 tháng 7 năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

d) Báo cáo cả giai đoạn trung hạn: Trước ngày 20 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Điều 5. Thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công định kỳ thuộc ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Đơn vị thực hiện báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tài chính.

3. Thời hạn báo cáo:
a) Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 11 của tháng báo cáo. Đối với báo cáo lũy kế thực tế thanh toán toán vốn đầu tư công 12 tháng, ước thanh toán 13 tháng, báo cáo trước ngày 11 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.

b) Báo cáo hàng năm (báo cáo 13 tháng): Trước ngày 20 tháng 2 năm sau năm kế hoạch.  

c) Báo cáo giữa kỳ trung hạn: Trước ngày 21 tháng 7 năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

d) Báo cáo cả giai đoạn trung hạn: Trước ngày 21 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Điều 6. Thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công định kỳ thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn để Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện báo cáo Bộ Tài chính

1. Đơn vị thực hiện báo cáo: Sở Tài chính.
2. Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Thời hạn báo cáo:
a) Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 13 của tháng báo cáo. Đối với báo cáo lũy kế thực tế thanh toán toán vốn đầu tư công 12 tháng, ước thanh toán 13 tháng, báo cáo trước ngày 13 tháng 01 năm sau năm kế hoạch.

b) Báo cáo hàng năm (báo cáo 13 tháng): Trước ngày 25 tháng 2 năm sau năm kế hoạch.  

c) Báo cáo giữa kỳ trung hạn: Trước ngày 27 tháng 7 năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

d) Báo cáo cả giai đoạn trung hạn: Trước ngày 27 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Chương III
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH (QUYẾT TOÁN THEO NIÊN ĐỘ)

Điều 7. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý
1. Các chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán theo niên độ các Sở, ban, ngành chủ quản được phân cấp quản lý trước ngày 10 tháng 3 năm sau.

2. Các Sở, ban, ngành xét duyệt quyết toán theo niên độ của các chủ đầu tư đơn vị trực thuộc; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 3 năm sau.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng vốn đầu tư công lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi cho Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 3 năm sau.

Điều 8. Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
1. Các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

2. Ủy ban nhân dân cấp cấp xã xét duyệt báo cáo quyết toán của chủ đầu tư,  quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ để tổng hợp vào quyết toán ngân sách cấp xã hằng năm trình Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 3 năm sau, gửi Sở Tài chính tổng hợp chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân phê chuẩn.
Điều 9. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định

1. Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ lập chưa đúng quy định, cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu đơn vị giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót, hoàn chỉnh lại báo cáo hoặc lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định; đồng thời yêu cầu đơn vị nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng quy định.

2. Chủ đầu tư giải trình, cung cấp thông tin, điều chỉnh sai sót hoặc lập lại báo cáo để xét duyệt đối với trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan xét duyệt quyết toán.    

Điều 10. Thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm

1.Số liệu báo cáo năm được tổng hợp từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2.Các Chủ đầu tư lập báo cáo chi tiết tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu số 11/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC gửi Sở, ban ngành chủ quản tổng hợp trước ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo. 

3.Các Sở, ban ngành (đơn vị dự toán cấp 1) tổng hợp tình hình quyết toán đối với các dự án trực tiếp làm chủ đầu tư và các đơn vị trực thuộc.  

4.Đơn vị thực hiện báo cáo gửi về Sở Tài chính: Các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng vốn đầu tư công: thời hạn báo cáo trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm báo cáo.
5. Sở Tài chính tổng hợp, dự thảo báo cáo hàng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm báo cáo.

Chương IV

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH  

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 
1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư đối với các dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập sử dụng vốn đầu tư công giao thành phố quản lý.
b) Dự án và các dự án thành phần, hạng mục dự án sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công thuộc dự án nhóm A, nhóm B do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc sử dụng vốn cấp trên uỷ quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư.

c) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án được bố trí kế hoạch vốn riêng được quyết toán riêng không quyết toán chung của các dự án theo quy định điểm a, điểm b Điều này.

2. Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:
a) Các dự án, hạng mục dự án thuộc nhóm C do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công thuộc thành phố quản lý.

b) Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trừ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, dự án dừng thực hiện theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện của của người có thẩm quyền quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công thuộc thành phố quản lý. 

3. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Dự án và các dự án thành phần, hạng mục dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công thuộc cấp xã quản lý.

b) Các dự án thuộc ngân sách nhà nước cấp trên hỗ trợ được uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

b) Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện của của người có thẩm quyền quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công thuộc cấp xã quản lý.

4. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố.
Các dự án do Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư công do Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quản lý.

5. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
Dự án, hạng mục dự án do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định đầu tư theo thẩm quyền sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do đơn vị mình quản lý.

Điều 12. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 
1. Dự án hoàn thành thực hiện kiểm toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán:
a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công (trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật).

b) Dự án có nội dung thực hiện kiểm toán và chi phí kiểm toán trong quyết định đầu tư dự án phê duyệt.
c) Dự án thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án. 

2. Kiểm toán báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm toán độc lập đối với các dự án được cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra: chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 34 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.
Chương V

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
Điều 13. Hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của chủ đầu tư, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư

 1.Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2.Quyết định phê duyệt dự án đầu tư đối với trường hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ cho dự án.

3.Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
4.Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
5.Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư dự án và Tổ chức bồi thường thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có).

6. Danh sách chi  trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiền, hỗ trợ , tái định cư đã có chữ ký xác nhận theo quy định.

7.Giá trị công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán của người có thẩm quyền đối với công trình trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt. Công trình chưa được của người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán thì thực hiện quy trình quyết toán như một dự án độc lập theo quy định hiện hành, về thẩm quyền thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định này. 
8.Dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai.

9.Chứng từ sử dụng và thanh, quyết toán chi phí tổ chức tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

10.Mẫu biểu báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định kèm theo tại Quyết định này.

Điều 14.Thời gian lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1.Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau

	Dự án
	Quan trọng quốc gia
	Nhóm A
	Nhóm B
	NhómC

	Thời gian lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt 
	8 tháng
	8 tháng
	5 tháng
	3 tháng

	Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	7 tháng
	7 tháng
	4 tháng
	3 tháng


2.Thời gian lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính từ ngày có khoản chi trả cuối cùng trừ trường hợp chưa chi trả người có đất thu hồi, chủ tài sản không nhận tiền bồi thường hoặc có tranh chấp quy định tại điểm (ii), khoản d mục 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.

3.Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán đến ngày ban hành quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
4.Quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phân kỳ trình duyệt quyết toán và phê duyệt quyết toán theo đợt đối với phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có chi phí từ 50 tỷ đồng trở lên; công trình xây dựng thuộc phương án bồi thường. Tổng hợp quyết toán chi phí các đợt cho đến khi hoàn thành công tác bồi thường theo phương án phê duyệt nhưng tổng thời gian tối đa không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này.   
Điều 15. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt: Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền phê duyệt: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thì đơn vị, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án (sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp) có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quản lý đơn vị, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành.
Điều 16. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1.Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán: Sở Tài chính chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 a) Đối với nhóm dự án theo thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy định này có nội dung Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán trước khi tổng hợp trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

b) Đối với nhóm dự án theo thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy định này có nội dung Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do chủ đầu tư tự thực hiện thì chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tổng hợp vào báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để phê duyệt. 

2.Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt quyết toán: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao phòng chuyên môn có chức năng về tài chính chủ trì tổ chức thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
Chương VI

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 17.  Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng quy định Thông tư số 27/2025/TT-BTC áp dụng quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP  quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 91/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán để thực hiện các nội dung, công việc liên quan đến quyết toán vốn đầu tư sau khi dự án hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.
Điều 18. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

 1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:
a) Các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư đối với các dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập sử dụng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công giao thành phố quản lý.

b) Dự án và các dự án thành phần, hạng mục dự án sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc dự án nhóm A, nhóm B do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc sử dụng vốn cấp trên uỷ quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư.

2. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành Giám đốc Sở Tài chính:
a) Các dự án, hạng mục dự án thuộc nhóm C do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thành phố quản lý.

b) Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện của của người có thẩm quyền quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thành phố quản lý. 

3. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Dự án và các dự án thành phần, hạng mục dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc cấp xã quản lý.

b) Các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công cấp trên hỗ trợ được uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

b) Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện của của người có thẩm quyền quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc cấp xã quản lý.

4. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố.

Các dự án do Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quyết định đầu tư sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư nhà nước ngoài đầu tư công do Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quản lý.

5. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự án, hạng mục dự án do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định đầu tư theo thẩm quyền sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do đơn vị mình quản lý.

6. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công khác: người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 19. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công
Áp dụng quy định tại Điều 12 của Quy định này.
Chương VII
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN VÀ LƯU TRỮ
Điều 20. Hồ sơ gửi cho cơ quan thẩm tra quyết toán bằng bản giấy đính kèm file điện tử (bản mềm). 
1.Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

a)Báo cáo định kỳ: thực hiện theo hệ thống mẫu biểu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 4 Thông tư 37/2025/TT-BTC.

b)Báo cáo giữa kỳ trung hạn/cả giai đoạn trung hạn: thực hiện theo hệ thống mẫu biểu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 5 Thông tư 37/2025/TT-BTC.
2. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ thực hiện hệ thống mẫu biểu theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 91/2025/TT-BTC.
3.Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công
-Thành phần hồ sơ: thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.

-Hệ thống mẫu biểu và sử dụng mẫu biểu thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 91/2025/TT-BTC.
Điều 21. Thời hạn lưu trữ hồ sơ của cơ quan thẩm tra quyết toán

Thời hạn lưu trữ hồ sơ Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ và Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Tài chính.
Chương VIII
NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Nhiệm vụ của các Sở, ban ngành thành phố
1. Sở Tài chính:
a) Thực hiện và hướng dẫn quy định về báo cáo, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công theo quy định. 
b) Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm được phân bổ cho các chương trình, dự án đảm bảo đúng ngành, lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố công khai danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính.
 d) Chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát số liệu kế hoạch vốn, số thanh toán vốn đầu tư công định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án.
 2. Các Sở, ban, ngành thành phố:

a) Xét duyệt quyết toán theo niên độ của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đúng thời hạn quy định tại quy định này. 
b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư có liên quan đối với những công việc thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước; thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành việc bàn giao công trình trước khi trình phê duyệt quyết toán đảm bảo thời hạn quy định.
Điều 23. Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước khu vực
1. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý và quyết toán theo niên độ theo đúng thời gian quy định tại Quy định này.

2. Chỉ đạo các Phòng Giao dịch phối hợp với Sở, ban ngành chủ quản,Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư đối chiếu, xác nhận số liệu báo cáo về kế hoạch vốn, số liệu thanh toán các nguồn vốn đầu tư công chi tiết các dự án theo quy định.
Điều 24. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã

1.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về thời gian, chất lượng, hiệu quả công tác của chế độ báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ; quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ; quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo thẩm quyền quy định.
2.Chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định, phê duyệt quyết toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền đảm bảo không được làm ảnh hưởng đến chủ đầu tư dự án khi lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 25.Nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1.Thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý, quy định về các hồ sơ quyết toán và thời hạn quyết toán gửi cơ quan thẩm tra quyết toán tại Quy định này; trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025. 
2.Chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu đề nghị quyết toán, tài liệu cung cấp cho cơ quan thẩm tra quyết toán và các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý, thanh toán vốn đầu tư. 

3.Chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính các cấp và cơ quan quyết định đầu tư về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư nhà nước.
Điều 26. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Quy định này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã thay thế, sửa đổi, bổ sung đó.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể áp dụng quy định tại Thông tư này để lập báo cáo quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều này (trừ dự án sử dụng vốn đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ảnh về Sở Tài chính để nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
                                                        ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
	Mẫu số 01/QTCPBT
(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND
ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)




	 TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 
______
Số:........./BC-THCPBT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

	
	..., ngày ... tháng ... năm ...


 

BÁO CÁO
Tổng hợp quyết toán Chi phí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư


- Tên dự án: ...; Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: ... đồng.

- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có): ...; Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: ... đồng.

- Phương án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: ...; Giá trị dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối ... đồng.

- Chủ đầu tư: ...

- Tổ chức Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:…

I. Vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Chi phí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	Vốn kế hoạch được chủ đầu tư giao
	Vốn đã giải ngân

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 

	1
	Vốn đầu tư công
	 
	 
	 

	1.1
	Vốn ngân sách nhà nước
	 
	 
	 

	 
	- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn)

+ Vốn ...
+ Vốn ...
- Vốn ngân sách địa phương (ghi chi tiết vốn)

+ Vốn ...
+ Vốn ...
	 
	 
	 

	1.2
	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác
	 
	 
	 

	2
	Vốn khác (nếu có):
	 
	 
	 

	2.1
	Vốn ...
	 
	 
	 

	2.2
	Vốn ...
	 
	 
	 


 

II. Chi phí đầu tư:
Đơn vị: đồng
	Số TT
	Nội dung chi phí
	Phương án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phê duyệt
	Dự toán  được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), giảm (-) so với dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

	1
	2
	
	3
	4
	5 = 4-3

	 
	Tổng số
	
	 
	 
	 

	1
	Chi phí chi trả Bồi thường
	
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng công trình
	
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị
	
	 
	 
	 

	4
	Chi phí tổ chức Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	
	 
	 
	 

	5
	Chi phí khác
	
	 
	 
	 

	6
	Dự phòng
	
	 
	 
	 


 

III. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: .........đồng; trong đó:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: .........đồng.

2. Chi phí không tạo nên tài sản: .........đồng.

IV. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: ..........đồng

1. Giá trị thực tế: ........đồng.

2. Giá trị quy đổi (nếu có): : ........đồng.

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán:
1. Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn:

2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục bồi thường theo quy định tại pháp luật ngân sách nhà nước, đầu tư công, đất đai, xây dựng, đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình bồi thường.

3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có):

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	Mẫu số 02/QTCPBT
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND
ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)




	TỔ CHỨC BT,HT,TĐC

 (CHỦ ĐẦU TƯ) 

______

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


 

DANH MỤC VĂN BẢN
	Số TT
	Tên văn bản
	Số, ngày, tháng, năm ban hành
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	I
1

2

3

...
	Các văn bản pháp lý
...

...

...

...
	
	
	

	II
1

2

3

...
	Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), hợp đồng bổ sung (nếu có)
...

...

...

...
	
	
	

	III
1

2

3

...
	Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi cụ thể là “không có”)

...

...

...

...
	
	
	


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	....., ngày ..... tháng ..... năm ......
TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thực hiện theo cơ chế đặc thù (như: Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khẩn cấp, dự án đặc biệt....) thì văn bản pháp lý và hồ sơ tài liệu liên quan được ghi theo các quy định cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền ban hành.
Mẫu số 03/QTCPBT

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND

ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)

	CHỦ ĐẦU TƯ 

(TỔ CHỨC BT,HT,TĐC)
______
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
Tên dự án: ...

Mã dự án: ...

Tên hạng mục Bồi thường:
Chủ đầu tư: ...

Cơ quan thanh toán: ...

I. Tình hình giải ngân:
Đơn vị: đồng
	Số
TT
	Nội dung
	Số liệu của Tổ chức bồi thường, hỗ trơ, tái định cư
	Số liệu của 
Chủ đầu tư (cơ quan thanh toán)
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	Vốn kế hoạch
	Số vốn đã giải ngân
	Vốn kế hoạch
	Số vốn đã giải ngân
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Thanh toán khối lượng hoàn thành
	Tạm ứng
	
	Tổng số
	Thanh toán khối lượng hoàn thành
	Tạm ứng
	
	

	1
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7
	8=9+10
	9
	10
	11=8-4
	12

	1
	Luỹ kế từ khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi tiết theo năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Năm ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Năm ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan thanh toán:
1. Nhận xét về việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán: ...

2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch số liệu (nếu có): ...

3. Kiến nghị: ...

	Ngày ... tháng ... năm....
TỔ CHỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, 

TÁI ĐỊNH CƯ 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...
CHỦ ĐÂÙ TƯ
(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)


Mẫu số 04/QTCPBT

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND

ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)

	TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


 

CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị: đồng
	Số TT
	Nội dung chi phí
	Tổng Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối theo giá trị đề nghị quyết toán
	Giá trị
đề nghị quyết toán
	Nguyên nhân tăng, giảm

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	
	
	
	

	1
	Chi phí chi trả Bồi thường
	
	
	
	

	2
	Xây dựng công trình
	
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	
	

	4
	Chi phí tổ chức Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	
	
	
	

	5
	Chi phí khác
	
	
	
	

	6
	Dự phòng
	
	
	
	


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	....., ngày ..... tháng ..... năm ......
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	Mẫu số 05/QTCPBT

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND

ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)




	TỔ CHỨC BT,HT,TĐC
 (CHỦ ĐẦU TƯ) 

______
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


 

CHI TIẾT TÀI SẢN HÌNH THÀNH LÀ KẾT QUẢ
CỦA QUÁ TRÌNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
	Số TT
	Tên và ký hiệu tài sản; quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị (đồng)
	Tổng nguyên giá (đồng)
	Ngày đưa tài sản vào sử dụng
	Loại vốn đầu tư hình thành tài sản
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)

	1

2

...
	...

...
	
	
	
	
	
	
	


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	....., ngày ..... tháng ..... năm ......
TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	

	Mẫu số 06/QTCPBT

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND

ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)




	TỔ CHỨC BT,HT,TĐC 

(CHỦ ĐẦU TƯ) 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


 

CHI TIẾT VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG
	Số TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị(đồng)
	Giá trị còn lại(đồng)
	Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định (nếu có)

	I
	Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	II
	Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	....., ngày ..... tháng ..... năm ......
TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.

Mẫu số 07/QTCPBT

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND

ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)

	TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________


 

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đơn vị: đồng
	Số TT
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Vốn đã giải ngân
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải thu
	Phải trả
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5-4
	7 = 4-5
	8

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	....., ngày ..... tháng ..... năm ......
TỔ CHỨC BT,HT,TĐC (CHỦ ĐẦU TƯ) 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
- Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.
- Xác định rõ khoản phải thu, phải trả cụ thể của từng cá nhân, tổ chức.
- Cột 3: Trường hợp không có hợp đồng thì ghi nội dung công việc; trường hợp có hợp đồng thì ghi số và ngày, tháng, năm của hợp đồng.

Mẫu số 08/QTCPBT

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND

ngày      tháng    năm 2025 của UBND thành phố Huế)
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
______
Số:........./QĐ-....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

	
	..., ngày ... tháng ... năm ...


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chi phí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
_______________
THẨM QUYỀN BAN HÀNH
Căn cứ: ...
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán Chi phí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (của dự án)
- Tên dự án: ...

- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành (nếu có): ...

- Chủ đầu tư: ...

- Tổ chức Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Địa điểm thực hiện (xã, phường): ...

- Thời gian (tháng, năm) bắt đầu triển khai..., hoàn thành (thực tế):… 
Điều 2. Kết quả thực hiện
1. Chi phí thực hiện:

Đơn vị tính: đồng

	Số TT
	Nội dung chi phí
	Chi phí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	Dự toán  được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
	 

 

 

 

Giá trị quyết toán được phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	1
	2
	
	3
	

	 
	Tổng số
	
	 
	

	1
	Chi phí chi trả Bồi thường
	
	 
	

	2
	Xây dựng công trình
	
	 
	

	3
	Thiết bị
	
	 
	

	4
	Chi phí tổ chức Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	
	 
	

	5
	Chi phí khác
	
	 
	

	6
	Dự phòng
	
	 
	


2. Vốn thực hiện:

Đơn vị tính: đồng
	Số
TT
	Nội dung
	Kế hoạch vốn được giao
	Giá trị quyết toán được phê duyệt

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	

	1
	Vốn đầu tư công
	
	

	1.1
	Vốn Ngân sách nhà nước
	
	

	
	- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn)

+ Vốn ...
+ Vốn ...
- Vốn ngân sách địa phương
	
	

	1.2
	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	

	2
	Vốn khác (nếu có)
	
	

	2.1
	Vốn...
	
	

	2.2
	Vốn...
	
	


 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:........đồng; trong đó:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: ........đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: ........đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: .........đồng.

4.1. Giá trị thực tế: ........đồng.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): : ........đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): ........đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của Tổ chức Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1.Trách nhiệm của Tổ chức Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1.1. Được phép tất toán chi phí là:

Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Tổng số
	
	

	1
	Vốn đầu tư công
	
	

	1.1
	Vốn Ngân sách nhà nước
	
	

	
	- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn)

+ Vốn ...
+ Vốn ...
- Vốn ngân sách địa phương
	
	

	1.2
	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác
	
	

	2
	Vốn khác (nếu có)
	
	

	2.1
	Vốn ...
	
	

	2.2
	Vốn ...
	
	


 

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ...:

- Tổng nợ phải thu: ... đồng.

- Tổng nợ phải trả: ... đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục số ... kèm theo (nếu có).


1.3.Hoàn trả các chi phí phải trả cho chủ đầu tư.

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
2.1.Thu hồi đầy đủ các khoản công nợ phải thu.

2.2.Tổng hợp quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định.     
3. Các nghiệp vụ khác (nếu có).

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

	Nơi nhận:
-Như Điều 4;
-Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường;

-Cơ quan quản lý cấp trên TCBTHTTĐC;

-Cơ quan thanh toán;

-Lưu.
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	

	
	

	
	

	
	


